Un Bel Viaggio

Roadmap: from prototype to real product

Дорожная карта: как превратить прототип в настоящий сайт

Для Tasnim · Apr 2026

# Что у нас сейчас

У тебя есть полноценный UI-прототип в одном HTML-файле: Dashboard, My Trips, Plan, Calendar с напоминаниями, Pack, Knowledge Base, Video, Maps и About. Все данные — моковые, всё работает в браузере без сервера. Это примерно 20% пути: самая важная часть — визуальный язык, логика экранов и пользовательские сценарии — уже спроектирована и проверена.

Ниже — четыре ответа на твои вопросы: (1) как это становится реальным сайтом, (2) когда и как делать мобильную версию, (3) как добавить AI-блок, (4) как встроить карты. Плюс в конце — бюджетная оценка и последовательность действий.

Короткий ответ на главный вопрос Прототип — это готовый дизайн. Чтобы он стал сайтом, нужно переписать его на фреймворке (React/Next.js), добавить базу данных и вход по логину, и задеплоить. Это 4–8 недель работы одного разработчика среднего уровня, если делать аккуратно.

# 1. Как сделать это реальным сайтом

## Архитектура: что добавляется поверх прототипа

Сейчас весь сайт — это один HTML-файл, где JavaScript хранит данные в памяти. При обновлении страницы всё сбрасывается. Для настоящего сайта нужны три новых слоя:

| Слой | Что он делает | Рекомендуемый инструмент |
| --- | --- | --- |
| Frontend (то, что ты видишь) | Экраны, кнопки, анимации. Переписывается с нынешнего HTML на компоненты. | Next.js (React) + Tailwind CSS |
| Backend (логика и API) | Принимает запросы от frontend, работает с базой, общается с AI и картами. | Next.js API Routes или Supabase Edge Functions |
| База данных (хранилище) | Поездки, пользователи, напоминания, knowledge base — хранятся здесь. | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage в одном) |
| Auth (вход) | Регистрация, логин через e-mail или Google. | Supabase Auth или Clerk |
| Хостинг | Где сайт живёт в интернете. | Vercel (frontend) + Supabase (остальное) |

## Пошаговый план миграции

Порядок важен — не стоит делать всё сразу. Вот проверенная последовательность:

- Разбить прототип на компоненты. Каждый экран (Dashboard, Calendar, Pack…) и каждый переиспользуемый блок (карточка поездки, reminder row, chip-group) становится отдельным файлом .jsx. Время: 4–7 дней.

- Создать Next.js проект и перенести компоненты. Tailwind CSS настраивается на том же визуальном языке (цвета --warm, --sand, --accent, шрифт Fraunces). Время: 2–3 дня.

- Завести проект в Supabase. Создать таблицы: trips, reminders, knowledge_entries, pack_items, user_profiles. Supabase сам даёт API к этим таблицам. Время: 1 день.

- Добавить вход по e-mail и Google. Supabase Auth делается в ~30 строк кода. Добавить экран профиля. Время: 1–2 дня.

- Подключить фронтенд к базе. Заменить моковые массивы (trips = [...]) на запросы к Supabase. Время: 3–5 дней.

- Добавить загрузку фотографий. Supabase Storage — отдельный bucket для обложек поездок. Время: 1 день.

- Деплой на Vercel. Подключаешь GitHub-репозиторий — Vercel деплоит автоматически при каждом пуше. Домен (unbelviaggio.com или любой другой) — ~$12/год. Время: полдня.

- Тесты и правки. Открыть сайт на 3–5 людях, собрать замечания. Обычно всплывает 10–15 мелких багов. Время: 3–5 дней.

## Кого искать и сколько это стоит

Эту работу лучше всего сделает один full-stack разработчик среднего уровня, знакомый с Next.js и Supabase. Не стоит нанимать агентство для такого объёма — будет дорого и медленно.

| Вариант | Срок | Оценка стоимости |
| --- | --- | --- |
| Фрилансер на Upwork / Toptal / Turing | 4–8 недель | $3 000 – $8 000 |
| Разработчик из СНГ (Kwork, хабр) | 4–8 недель | 80 000 – 300 000 ₽ |
| Делаешь сама с AI-помощником | 3–6 месяцев | ~$0 + $20/мес подписка на Claude или Cursor |
| Продуктовая студия под ключ | 6–10 недель | $15 000 – $40 000 |

Мой совет Самый разумный путь — найти одного толкового фрилансера и просидеть первую неделю с ним в созвонах, чтобы согласовать архитектуру. После этого можно проверять только результат. AI-помощник (Claude Code, Cursor) ускоряет эту работу минимум в 2 раза.

# 2. Мобильная версия: когда и как

## Главное: сначала — не отдельное приложение

Ты спросила: «мне надо будет с тобой это сперва писать или уже потом как-то?». Короткий ответ — не надо делать отдельное мобильное приложение. По крайней мере, не сразу.

Современный сайт делается mobile-first — то есть так, чтобы он работал идеально на телефоне с самого начала, и уже из этого растягивался на планшет и десктоп. Если разработчик сделает responsive-сайт правильно, отдельное приложение может не понадобиться вовсе.

## Три варианта и когда какой выбирать

| Вариант | Что это | Когда выбирать |
| --- | --- | --- |
| Responsive web (PWA) | Сайт адаптируется под экран. Можно «установить» на домашний экран iPhone/Android — открывается как приложение. | На старте. 95% твоих сценариев работают отлично. |
| React Native / Expo | Настоящее приложение для iOS и Android. Код можно переиспользовать с веб-версией. | Когда нужны push-уведомления, оффлайн-режим или будет >10k пользователей. |
| Нативное (Swift + Kotlin) | Отдельные приложения под каждую платформу. Максимальная производительность. | Не твой случай. Дорого, долго, избыточно. |

## Рекомендованный план

- Фаза 1 (сейчас): Сделать responsive web-сайт mobile-first. Добавить PWA-манифест — это 50 строк кода. Пользователь сможет «добавить на главный экран» и получит ярлык как у приложения. ≈ входит в базовую разработку.

- Фаза 2 (через 3–6 месяцев, если пойдёт): Собрать PWA в нативную обёртку через Capacitor или выложить отдельно через Expo Router. Это уже приложения в App Store / Google Play. 2–3 недели доработок.

- Фаза 3 (если будет 5k+ активных): React Native — полноценное нативное приложение с push-уведомлениями о напоминаниях, доступом к камере для сканирования билетов, оффлайн-картами. 6–10 недель.

Итог Не нужно «сперва писать мобильную версию отдельно». Сделай responsive web с PWA — этого хватит на первые месяцы/годы. К мобильному приложению приходят только когда сайт взлетел и пользователи сами просят.

# 3. Как встроить AI-блок

## Где AI уже помечен в прототипе

- Plan a trip — генерация маршрута по параметрам (города, бюджет, настроение).

- Pack List — умный список вещей на основе поездки.

- Knowledge Base — автоматические теги и поиск по смыслу, не только по словам.

- Calendar → Actionable Insights — анализ прошлых поездок («ты тратишь больше на Японию, чем планируешь»).

## Как это устроено технически

AI-запрос никогда не делается напрямую с сайта пользователя к AI-провайдеру. Причина одна: API-ключ нельзя показывать в коде страницы, иначе любой сможет его скопировать и потратить твой бюджет. Схема всегда такая:

Поток данных Пользователь → Frontend (кнопка «Plan») → Твой Backend (с секретным ключом) → API Claude (или OpenAI) → Backend → Frontend → Пользователь видит результат

## Какой провайдер выбрать

| Провайдер | Модель | Стоимость (на 2026-04) | Для чего лучше |
| --- | --- | --- | --- |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | ≈ $3 / $15 за 1M токенов | Планирование поездок, анализ, писательские задачи |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | ≈ $1 / $5 за 1M токенов | Быстрые задачи: теги, короткие ответы |
| OpenAI | GPT-5 | ≈ $10 / $30 за 1M токенов | Альтернатива, если хочешь сравнить |
| Open-source (self-host) | Llama 3.3 | Только стоимость сервера | Когда сильно масштабируешься |

## Пошаговый план интеграции

- Зарегистрироваться на console.anthropic.com и получить API-ключ.

- Положить ключ в переменные окружения Vercel (.env.local, никогда в код). Имя переменной: ANTHROPIC_API_KEY.

- Создать серверный эндпоинт /api/plan-trip на Next.js. Он принимает запрос пользователя, добавляет системный промпт («Ты — тревел-консультант, отвечай в структуре JSON: города, день-за-днём, бюджет»), отправляет в Claude, возвращает ответ.

- На кнопке «Plan a trip» во фронтенде сделать fetch('/api/plan-trip'), показать индикатор загрузки (Claude отвечает 3–15 секунд на длинный запрос).

- Добавить rate limiting — ограничить количество запросов на пользователя в день (иначе один человек может сжечь $50 за ночь). Библиотека: @upstash/ratelimit.

- Логировать каждый запрос в базу — для отладки промптов и подсчёта расходов.

## Бюджет на AI в начале

На старте, с 50–100 активными пользователями, AI-расходы будут около $5–$25 в месяц. Планирование одной поездки через Claude Sonnet стоит примерно 2–5 центов. Pack-лист — меньше цента. Это дешевле хостинга.

Совет по качеству Хороший AI-блок — это на 70% хороший промпт и на 30% хорошая модель. Продумай заранее, какой именно формат ответа тебе нужен: JSON со списком городов? Markdown с эмодзи? Короткое предложение? Это экономит время и деньги.

# 4. Как встроить блок с картами

## Три основных варианта

| Провайдер | Бесплатный лимит | Что хорошо | Что неудобно |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapbox | 50 000 загрузок карты / месяц | Самая красивая карта, кастомные стили под Un Bel Viaggio | Нужен аккаунт с привязкой карты |
| Google Maps | 28 500 загрузок / месяц (потом платно) | Знакомо всем, лучшие места и отзывы | Стандартный вид, дороже при росте |
| Leaflet + OpenStreetMap | Бесплатно без лимита | Полностью бесплатно, open-source | Проще внешне, меньше POI-данных |

Моя рекомендация для твоего проекта Mapbox. Ты можешь настроить цвета карты под палитру Un Bel Viaggio (тёплый бежевый фон вместо серого), пины под карточки поездок, и это выглядит как продуманный продукт, а не как копия Google.

## Что именно ты хочешь показать на картах

- Маршрут поездки: линия между городами с датами.

- Карта всех поездок: пины на странах, где была, разными цветами по годам.

- Точки интереса внутри города: рестораны, музеи, заметки из Knowledge Base.

- Встроенная карта в карточке поездки — в секции Logistics показываются адреса отеля и вокзалов.

## Пошаговый план

- Завести аккаунт на mapbox.com, получить public token (MAPBOX_TOKEN). Его, в отличие от AI-ключа, можно показывать в коде — он привязан к твоему домену.

- Установить пакет: npm install mapbox-gl.

- Создать React-компонент <TripMap trip={trip} /> — внутри него Mapbox GL отрисовывает карту, добавляет маркеры для городов поездки, рисует линию маршрута.

- Добавить его на страницу детали поездки (в секцию Logistics) и на отдельный экран Maps.

- Для адресов и мест — использовать Mapbox Geocoding API (превращает «Hotel Villa Rosa, Florence» в координаты). 100k запросов бесплатно.

- Опционально: Mapbox Directions API для маршрута машиной/пешком между точками.

## Стоимость

Пока у тебя меньше 1 500 активных пользователей в месяц, ты не выходишь из бесплатного лимита Mapbox. При 5 000 пользователях карта обходится ~$10–$25/месяц. Это дешёвый кусок бюджета.

# Сводный план и бюджет

## Приоритетная последовательность (рекомендую именно в таком порядке)

- Фаза A — фундамент (4–6 недель): Next.js + Supabase + Auth + перенос всех экранов прототипа. Responsive с первого дня. Это минимально жизнеспособный продукт, которым можно пользоваться.

- Фаза B — карты (1–2 недели): Mapbox-блок в деталях поездки и на экране Maps. Сразу ощутимо делает продукт «настоящим».

- Фаза C — AI (2–4 недели): сначала Plan a Trip, потом Pack List, потом Actionable Insights. Каждая фича — отдельный API-эндпоинт.

- Фаза D — полировка и PWA (1–2 недели): PWA-манифест, оптимизация скорости, бета-тест на 5–10 людях.

- Фаза E — мобильное приложение (через 3–6 месяцев, по желанию): Capacitor или React Native, если люди просят.

## Итоговая оценка бюджета

| Статья | Разовые | В месяц |
| --- | --- | --- |
| Разработка (Фазы A–D) | $3 000 – $8 000 (фрилансер) или 0 (сама) | — |
| Хостинг Vercel | — | $0 – $20 |
| Supabase (база, auth, файлы) | — | $0 – $25 |
| Mapbox | — | $0 – $25 |
| Claude API | — | $5 – $25 |
| Домен | $12 / год | — |
| Мониторинг (Sentry) | — | $0 – $26 |
| Итого на первые ~500 пользователей | $3 012 – $8 012 | $5 – $121 |

Финальный совет Не пытайся построить всё сразу. Самая частая ошибка — добавлять фичи, пока сайт не вышел в мир. Сначала Фаза A, потом показать 5 знакомым, собрать замечания, починить — и только потом Фаза B. Продукт должен жить и получать обратную связь с самого раннего состояния.

## Что я могу сделать прямо здесь и сейчас

- Разбить прототип на React-компоненты и подготовить файлы к миграции.

- Написать схему таблиц Supabase (trips, reminders, …) с полями и связями.

- Написать первый AI-эндпоинт Plan a Trip с готовым системным промптом.

- Настроить Mapbox-компонент TripMap — можно протестировать уже в этом HTML-файле.

- Составить подробное ТЗ для фрилансера на основе этого документа.

Просто скажи, с чего начать — и я подготовлю следующий кусок.